

Tytuł projektu: **„Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec ”**

Beneficjent: **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Spółka z o.o.**

Umowa nr**:** **POIS.01.01.00-00-129/14-00 z dnia 05.12.2014 r.**

Wartość projektu – 9 648 819,97 zł

Kwota wydatków kwalifikowanych – 6 652 166,36 zł

Kwota dofinansowania – 5 654 341,38 zł

**Wskaźniki produktu:**

Długość wybudowanej sieci wodociągowej w ramach kompleksowego projektu – 0,06 km (100%)

Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej w ramach kompleksowego projektu – 2,01 km (104,69%)

Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 0,69 km (100 %)

Liczba przebudowanych oczyszczalni – 1 szt. (100 %)

Liczba zakupionych pojazdów specjalistycznych do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej – 2 szt. (100%)

**Wskaźniki rezultatu:**

Liczba osób podłączonych do wybudowanej / zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej – 20 osób (wg umowy o dofinansowanie)

Zgodnie z zapisami umowy o dofinasowanie Beneficjent projektu powinien udokumentować osiągnięcie efektu ekologicznego w terminie do 30 czerwca 2016 r.

Okres realizacji projektu: 30.07.2013 r. – 31.12.2015 r.

Okres kwalifikowania wydatków – 31.12.2015 r.