

Tytuł projektu: **„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie”**

Beneficjent: **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółka z o.o.**

Umowa nr: **POIS.01.01.00-00-152/09-00 z dnia 23.02.2010 r.**

Wartość projektu – 162 585 075,96 zł

Kwota wydatków kwalifikowanych – 95 061 277,37 zł

Kwota dofinansowania – 80 802 085,60 zł

**Wskaźniki produktu:**

Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach kompleksowego projektu – 134,5 km (100%)

Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 9,9 km (100 %)

Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej– 3,4 km (100%)

Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 5,4 km (100 %)

Liczba przebudowanych oczyszczalni – 1 szt. (100 %)

**Wskaźniki rezultatu:**

Liczba osób podłączonych do wybudowanej kanalizacji sanitarnej – 13 308 (100,54 %)

Przyrost liczby aglomeracji spełniających w wyniku realizacji Projektu wymogi Dyrektywy 91/271/EWG – 1 (100%)

Okres realizacji projektu: 01.03.2009 r. – 07.09.2015 r.

Okres kwalifikowania wydatków – 07.09.2015 r.