

Tytuł projektu: **„Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Morawica”**

Beneficjent: **Gmina Morawica**

Umowa nr**:** **POIS.01.01.00-00-151/09-00 z dnia 26.02.2010 r.**

Wartość projektu – 36 233 996,11 zł

Kwota wydatków kwalifikowanych – 21 249 983,14 zł

Kwota dofinansowania – 18 062 485,38 zł

**Wskaźniki produktu:**

Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 76,23 km (100%)

Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 4,45 km (100%)

Liczba przebudowanych oczyszczalni – 1 szt. (100 %)

Liczba zakupionych pojazdów specjalistycznych do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej – 2 szt. (100%)

**Wskaźniki rezultatu:**

Liczba osób podłączonych do wybudowanej / zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej – 2670 osób , tj. 106,3 % (wg umowy o dofinansowanie było 2511 osób)

Zgodnie z zapisami umowy o dofinasowanie Beneficjent udokumentował osiągnięcie efektu ekologicznego w terminie do 31 grudnia 2015 r. Przedłożył oświadczenie o oczyszczaniu ścieków zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym, potwierdzone badaniami.

Okres realizacji projektu: 06.08.2008 r. – 31.12.2015 r.

Okres kwalifikowania wydatków – 31.12.2015 r.