

Tytuł projektu: **„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000”** nr **POIS.01.01.00-00-181/09**

Umowa nr**: POIS.01.01.00-00-181/09-00 z dnia 23.04.2010 r.**

Beneficjent: **Związek Międzygminny Nidzica**

Podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków**: Gmina Koszyce, Gmina Szczurowa, Związek Międzygminny Nida 2000**

Wartość projektu – 83 709 751,52 zł

Kwota wydatków kwalifikowanych – 60 478 223,35 zł

Kwota dofinansowania – 51 406 489,85 zł

**Wskaźniki produktu:**

Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 121,8 km (100%)

Długość wybudowanej sieci wodociągowej – 69,1 km (100%)

Liczba przebudowanych oczyszczalni – 2 szt. (100 %)

Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków – 1 szt. (100 %)

**Wskaźniki rezultatu:**

Liczba osób podłączonych do wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 3 356 osób - 46,15 % (wg umowy o dofinansowanie 7 272 osób),

Liczba osób podłączonych do wybudowanej/zmodernizowanej sieci wodociągowej – 1 541 osób - 78,74 % (wg umowy o dofinansowanie 1 957 osób),

Zgodnie z zapisami umowy o dofinasowanie Beneficjent projektu powinien udokumentować osiągnięcie całego efektu ekologicznego w terminie do 30 kwietnia 2016 r.

Okres realizacji projektu: 23.04.2010 r. – 31.12.2014 r.

Okres kwalifikowania wydatków – 31.12.2014 r.