

 Tytuł projektu: **„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sandomierza”**

Beneficjent: **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu**

Umowa nr**: POIS.01.01.00-00-132/09-00 z dnia 05.02.2010 r.**

Wartość projektu – 30 003 721,81 zł

Kwota wydatków kwalifikowanych – 19 265 812,78 zł

Kwota dofinansowania – 16 375 940,86 zł

**Wskaźniki produktu:**

Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 0,6 km (100%).

Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 0,3 km (100%).

Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji deszczowej – 0,8 km (100%).

Długość przebudowanej /remontowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 3,8 km (100%).

Długość przebudowanej sieci wodociągowej – 3,6 km (100%)

Liczba rozbudowanych/zmodernizowanych oczyszczalni ścieków – 1 szt. (100 %)

**Wskaźniki rezultatu:**

Liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 141 RLM (wg umowy o dofinansowanie) faktyczna liczba osób zgodnie z informacją zaktualizowaną we wniosku o płatność końcową wynosi 215,97 RLM – stopień realizacji wskaźnika 153,17 %.

Okres realizacji projektu: 16.05.2007r. – 30.11.2015 r.

Okres kwalifikowania wydatków – 30.11.2015 r.