

 Tytuł projektu: **„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa”**

Beneficjent: **Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.**

Umowa nr: **POIS.01.01.00-00-052/13-00 z dnia 05.03.2014 r.**

Wartość projektu – 18 531 259,63 zł

Kwota wydatków kwalifikowanych – 10 015 456,76 zł

Kwota dofinansowania – 8 513 138,15 zł

**Wskaźniki produktu:**

Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej 6,7 km

Długość wybudowanej sieci wodociągowej 1,0 km

Długość przebudowanej sieci wodociągowej 1,6 km

Liczba przebudowanych ujęć wody 1 szt.

Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków 1 szt.

Zakup specjalistycznego wozu do czyszczenia kanalizacji 1 szt.

Zakup kamery do inspekcji rurociągów 1 szt.

Zakup samochodu specjalistycznego do transportu próbek ściekowych i osadowych oraz monitoringu 1 szt.

**Wskaźniki rezultatu:**

Liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 701 osób (76,32 %)

Liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci wodociągowej - 9 osób (100%)

Liczba osób korzystających z podłączenia do przebudowanej sieci wodociągowej - 132 osoby (111,36%)

Zgodnie z zapisami umowy o dofinasowanie Beneficjent projektu powinien udokumentować osiągnięcie efektu ekologicznego w terminie do 30 czerwca 2016 r.

Okres realizacji projektu: 30.09.2013 r. – 31.12.2015 r.

Okres kwalifikowania wydatków – 31.12.2015 r.